# ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЭТАПА 1

Проектирование базы данных

────────────────────────────────────────────────────────────

| Проект: | ЕХ:СИБ — Система инспекций безопасности |
| --- | --- |
| Заказчик: | ГК «ЕВРОХИМ» |
| Дата отчёта: | 24.07.2026 |
| Статус этапа: | ✅ Завершён |
| Ответственный: | Команда разработки |

# 1. Резюме

Этап 1 успешно завершён. Спроектирована и реализована полная схема базы данных PostgreSQL 15 для системы инспекций безопасности ЕХ:СИБ. Создано 15 таблиц, соответствующих Техническому заданию v3.3, включая справочники, модели пользователей, основную бизнес-логику (Inspection, ViolationRecord, ViolationPhoto), модели планирования и уведомлений. Все таблицы проиндексированы согласно требованиям ТЗ (п. 10.3). Написан seed-скрипт для наполнения справочников начальными данными.

# 2. Выполненные работы (Чек-лист ТЗ)

| № | Задача по ТЗ (Этап 1) | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SQLAlchemy модели: User, Role, PE, Department, Contractor, WorkType, ZPBRule | ✅ Выполнено | Созданы модели с UUID PK, timestamps, relationships |
| 2 | Модели: Inspection, ViolationRecord, ViolationPhoto | ✅ Выполнено | Поле source (mobile/web), status (draft/submitted/approved) |
| 3 | Модели: InspectionPlan, UserPEAssignment, Notification | ✅ Выполнено | Enum-типы для статусов, связи с пользователями |
| 4 | Поле source в модели Inspection (mobile/web) | ✅ Выполнено | Enum InspectionSource с значениями mobile/web |
| 5 | Создание индексов БД для оптимизации (Alembic) | ✅ Выполнено | Индексы на: pe_id, date, inspector_id, status, plan_id |
| 6 | Alembic миграции | ✅ Выполнено | 4 миграции: reference_tables, user_role_tables, inspection_tables, planning_tables |
| 7 | Seed-скрипт для справочников | ✅ Выполнено | 6 ролей, 7 ЗПБ, 8 видов работ, 5 ПЕ, 1 тестовый админ |

# 3. Спецификация базы данных

## 3.1. Таблицы (15 штук)

pe — Производственные единицы (5 предприятий)

department — Подразделения (FK → pe, unique constraint name+pe_id)

contractor — Подрядные организации (внешние и внутренние)

work_type — Виды работ (8 типов: ремонтные, огневые и т.д.)

zpb_rule — Золотые Правила Безопасности (7 правил)

role — Роли пользователей (6 ролей)

user — Пользователи системы (email, hashed_password)

user_roles — Связь M2M user ↔ role

inspection — Шапка проверки (inspection_number, date, source, status)

violation_record — Строка наблюдения (is_safe, is_gross_violation, is_top_violation)

violation_photo — Фотография нарушения (file_path, thumbnail_path, GPS)

inspection_plan — План инспекций на неделю (week_start_date, status)

user_pe_assignment — Назначение инспектора на ПЕ (valid_from, valid_to)

notification — Журнал уведомлений (type, channel, is_read)

alembic_version — Версии миграций Alembic

## 3.2. Индексы (оптимизация производительности)

Согласно п. 10.3 ТЗ, созданы индексы для критичных полей:

inspection.pe_id, inspection.department_id, inspection.inspector_id, inspection.contractor_id

inspection.date, inspection.status, inspection.source

inspection.plan_id (FK → inspection_plan)

violation_record.inspection_id, violation_record.work_type_id, violation_record.zpb_rule_id

violation_record.is_top_violation (для фильтрации топ-нарушений)

violation_photo.violation_id, violation_photo.uploaded_by

inspection_plan.week_start_date (unique), inspection_plan.status

user_pe_assignment.user_id, user_pe_assignment.pe_id, user_pe_assignment.is_active

notification.user_id, notification.type, notification.is_read

## 3.3. Foreign Keys и ограничения

Все связи реализованы через Foreign Keys с правильными ON DELETE правилами:

ON DELETE CASCADE: violation_record → inspection, violation_photo → violation_record

ON DELETE RESTRICT: inspection → pe/department/user/contractor (защита от случайного удаления)

ON DELETE SET NULL: inspection → inspection_plan (план может быть удалён)

UNIQUE CONSTRAINT: department(name, pe_id), inspection(inspection_number), pe(code), work_type(code)

# 4. Проблемы и решения

В процессе выполнения этапа возникли следующие технические проблемы:

| № | Проблема | Решение |
| --- | --- | --- |
| 1 | psycopg2-binary не имеет wheel для Python 3.14 | Перешли на psycopg v3 (psycopg[binary]==3.2.10) |
| 2 | pydantic-core не компилируется на Python 3.14 (нет Rust toolchain) | Понизили Python до 3.12 (рекомендуется для стабильности) |
| 3 | Alembic не видит модуль app (ModuleNotFoundError) | Создан pyproject.toml + pip install -e . (editable mode) |
| 4 | PostgreSQL отвергает пароль (password authentication failed) | docker-compose down -v + пересоздание контейнера с правильным паролем |
| 5 | Alembic не находит script.py.mako | Создан файл шаблона alembic/script.py.mako вручную |
| 6 | Коллизия имен индексов (ix_inspection_plan_id already exists) | Убран index=True из UUIDMixin (PK автоматически индексируется в PostgreSQL) |
| 7 | passlib 1.7.4 несовместим с bcrypt 5.x | Зафиксирована версия bcrypt==4.2.1 в requirements.txt |
| 8 | IndexError в скрипте генерации отчета | Исправлен расчет количества строк таблицы (rows=1+len(data)) |

# 5. Заметки на будущее (Best Practices)

Python версии: Для продакшена рекомендуется Python 3.12 (стабильный, все wheel-пакеты доступны). Python 3.14 требует компиляции многих пакетов из исходников.

SQLAlchemy 2.0: Использовать text() для сырых SQL-запросов: conn.execute(text("SELECT 1")). Строки не принимаются напрямую.

Alembic и индексы: Не указывать index=True для первичных ключей — PostgreSQL автоматически создает индекс для PK. Избыточные индексы приводят к коллизиям имен.

passlib vs bcrypt: passlib 1.7.4 не обновлялась с 2020 года. Для новых проектов рассмотреть прямой bcrypt или альтернативы (argon2-cffi).

Миграции с FK: Если модель A ссылается на модель B, но таблица B ещё не создана, Alembic упадет с NoReferencedTableError. Решение: создавать таблицы в правильном порядке или разбивать миграции.

Docker volumes: При изменении POSTGRES_PASSWORD в docker-compose.yml нужно удалять старый volume (docker-compose down -v), иначе PostgreSQL проигнорирует новый пароль.

Enum в SQLAlchemy: Использовать Python Enum-классы (str, enum.Enum) для типобезопасности. SQLAlchemy автоматически создаст PostgreSQL enum-тип.

Relationships lazy loading: lazy="joined" для частых связей (PE, Department), lazy="selectin" для коллекций (violations), lazy="noload" для обратных связей.

python-docx: У объекта Paragraph нет атрибута font напрямую. Для форматирования использовать paragraph.runs[0].font.bold = True.

python-docx таблицы: При создании таблицы через add_table(rows=N, cols=M) всегда учитывать строку заголовка. Формула: rows = 1 (заголовок) + len(data). Рекомендуется вычислять количество строк динамически.

Проверка кода: Перед отправкой кода пользователю всегда проверять: (1) соответствие размеров таблиц количеству данных, (2) корректность импортов, (3) граничные случаи в циклах.

# 6. Следующие шаги (Переход к Этапу 2)

Согласно ТЗ, следующим этапом является Этап 2: Backend — базовый CRUD (2 недели).

☐ FastAPI приложение + подключение к БД (уже частично готово)

☐ Аутентификация (JWT: access 15 мин + refresh 7 дней)

☐ CRUD справочников (с фильтром подразделений по ПЕ)

☐ CRUD пользователей + множественные роли

☐ CRUD назначений инспекторов на ПЕ (с историей)

☐ CRUD проверок и нарушений (с поддержкой веб и мобильного приложения)

☐ Авторасчет is_top_violation (бизнес-логика)

☐ Unit-тесты (pytest)

────────────────────────────────────────────────────────────

| Подпись разработчика: | ____________________ |
| --- | --- |
| Дата: | 24.07.2026 |